Приложение №1 к договору подряда № 15 от 01.07.2024

Акт о недостатках выполненных работ № 1

Г. Курган 14 июля 2024 г.

ООО «Вершки-Корешки» в лице генерального директора Ватова Д. Д., действующего на основании Устава, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Омега» в лице юрисконсульта Радченко Д. А., действующего на основании доверенности от 20.03.2024, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик с 02.07.2024 по 12.07.2024 выполнял работы по облагораживанию территории ООО «Омега». Цена работ составила 350 000 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей).
2. 13.07.2024 в ходе приёмки в составе комиссии из представителей обеих сторон были выявлены следующие недостатки:

- укладка газона осуществлена некачественно, покрытие отходит от земли;

- высажено 10 елей (по проекту – 15);

- цвет плитки не соответствует требованиям заказчика.

1. Подрядчик согласен с выявленными недостатками, обязуется их исправить в срок до 20.07.2024.

Заказчик: ООО «Вершки-Корешки» генеральный директор Ватов Д. Д. *(Ватов)*

Подрядчик: ООО «Бета-Гама» юрисконсульт Радченко Д. А. *(Радченко)*